Дума Слободо-Туринского сельского поселения четвертого созыва Слободо-Туринского муниципального района Р Е Ш Е Н И Е

от 31января 2020 года                                                                   № 149

с. Туринская Слобода

Об утверждении перечня наказов избирателей

Слободо-Туринского сельского поселения на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Слободо-Туринского сельского поселения и Положением «Об организации работы с наказами избирателей депутатами Думы Слободо-Туринского сельского поселения», утвержденным решением Думы от 29.11.2013 № 38

Дума Слободо-Туринского сельского поселения

РЕШИЛА: 1. Перечень наказов избирателей принять к исполнению в 2020 году (Приложение к настоящему решению.).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Коммунар» и разместить на официальном сайте администрации Слободо-Туринского сельского поселения и Думы Слободо-Туринского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по работе с наказами избирателей (председатель – Кукарских А. В.)

Председатель Думы                                                   Глава Слободо-Туринского

Слободо-Туринского                                                            сельского поселения

сельского поселения

__________ Ю. В. Сабуров

_________ А. В. Кукарских

Приложение к решению Думы

Слободо-Туринского сельского поселения

от 31.01.2020 № 149

Перечень наказов избирателей Слободо-Туринского сельского поселения

| № п/п | Наказы избирателей согласно решению Думы на 2019 год | Ответственный, сроки исполнения | Информация об исполнении наказов; сумма, потраченная на их исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение подачи воды на территории поселения | Руководитель МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Мозырев И. Г. (далее – Мозырев И. Г.) | Проведены работы по межеванию водозабора (30,0 тыс. рублей); ремонт водопроводов с. Туринская Слобода: по ул. Садовая, Южная, Кузнецкая, Пролетарская, Северная, переулки 2-й Первомайский и 1-й Заводской (1 619,6 тыс.) |
| 2. | Ямочный ремонт по ул. Победы с. Туринская Слобода | Зам. главы администрации Слободо-Туринского сельского поселения Назаруков В. А. (далее – Назаруков В. А.), 2021-2022 г. | Ямочный ремонт запланирован на 2020 год, после газификации домов, окончание работ – на 2021 год |
| 3. | Ремонт дорог по ул. Дегтева и Сабурова с. Туринская Слобода, подготовка сметы | Назаруков В. А. 2020 г. | Запланировано продолжение работ по грейдированию |
| 4. | Завершение ремонта моста Заречная-Набережная и организация на нем освещения в с. Туринская Слобода | Глава Слободо-Туринского сельского поселения Сабуров Ю. В. (далее Сабуров Ю. В.) | Проведены работы по укладке плит на подходе к пешеходному мостику, отремонтирован мостик, установлено уличное освещение (99,0 тыс.), контроль выполнения подрядных работ – за администрацией, 2020 год |
| 5. | Комплексное благоустройство территории около домов № 73 и 86 по ул. Советской и по ул. Кузнецкая дома № 3 и 5 в с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., Назаруков В. А. | Повторно сформирована и направлена в Министерство ЖКХ СО заявка на субсидии для благоустройства данных дворовых территорий и парка «Центральный» (ул. Октябрьская). В субсидиях отказано, продолжение работ в 2021 году |
| 6. | Организация автобусного сообщения по райцентру в течение дня | Сабуров Ю. В., руководитель МУАТП «Трэффик» Разбойников С. И. (далее – Разбойников С. И.) | Не выполнено. Ввиду отсутствия дополнительных транспортных средств и убыточности данного маршрута. Полномочия переданы в район, 2020-2021 г.г. |
| 7. | Благоустройство обелиска в с. Храмцово | Назаруков В. А., 2020 г. |  |
| 8. | Строительство водопровода в д. Красный Яр, установка колонки, провести индивидуальные разъяснительные работы с населением по подведению водопровода в дома | Мозырев И. Г. | Проведены работы по замене насосов на скважине, ремонт системы очистки воды, ремонт электрооборудования станции очистки, утепление колонок. (200,0 тыс.) Установлена колонка по ул. Ленина с. Туринская Слобода |
| 9. | В д. Красный Яр: ремонт дороги на кладбище; грейдирование дорог по переулку, улучшение уличного освещения, ремонт обвалившейся дороги регионального значения | Назаруков В. А., 2020 г., освещение «Хутор» | Ремонт дороги и грейдирование не выполнены. По улучшению уличного освещения выполнена установка светодиодных светильников. Проведен ремонт региональной дороги, строительство объездного участка данной дороги |
| 10. | Продолжение мероприятий по строительству дороги по ул. Октябрьская в с. Храмцово, заявка в программу | Сабуров Ю. В., 2020 г. | Отмежевана, поставлена на учет. Продолжение работ в 2020 году |
| 11. | Организация парковочного места для посетителей МФЦ | Назаруков В. А., 2020 г. | Необходимая сумма 1 200 тыс. руб. |
| 12. | Обеспечение безопасности движения по ул. Первомайской и 2-му Первомайскому пер. в с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2020 г. | Не выполнено. Проведены работы по модернизации уличного освещения, проектирование в 2020 году |
| 13. | Установка футбольных ворот на футбольном поле в д. Решетникова | Сабуров Ю. В., Назаруков В. А., апрель 2020 г. |  |
| 14. | Проектировка ремонта тротуара по ул. Садовой с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2020 год | Провести текущие ремонтные работы |
| 15. | Установка дополнительного оборудования на детских площадках в мкр. «Строителей» с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2020 г. | Дополнительное оборудование на детских площадках установлено в мкр. «Строителей», д. Шадринка (273 тыс.), проводилось окашивание газонов в течение лета, продолжение работ (осушение площадок) |
| 16. | В д. Решетникова ремонт дороги на кладбище | Сабуров Ю. В., 2020 год |  |
| 17. | В д. Овчинникова подобрать место и оборудовать уличное освещение для детской площадки | Назаруков В. А., Разбойников С. И. – остановка – на 2020 г. | Детская площадка запланирована на 2020 год, автобусная остановка оборудована (44,6 тыс.) |
| 18. | Проектировка, подготовка документации по строительству тротуара от мкр. «Солнечный» до шк. № 2, освещение этого микрорайона в с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2020 г. |  |
| 19. | Продолжение ремонта дороги по ул. Колхозной и пер. Гагарина с. Туринская Слобода | Назаруков В. А., завершение работ в 2020 г. | От пер. Гагарина до объездной дороги отремонтирована дорога (2 395,5 тыс.) на 2020 год запланировано 3 875,2 тыс. руб. |
| 20. | Благоустройство территории между домами № 93 и 95 по ул. Советской (мкр. «Строителей»), клумба | Назаруков В. А., 2020 г. | Проводилось окашивание, продолжение работ |
| 21. | Кадастровые работы по участку дороги от ДРСУ до Пожарной части в с. Туринская Слобода, межевание | Назаруков В. А., 2020 год | Ведутся кадастровые работы, их завершение запланировано до конца года |
| 22. | Составление сметы по ремонту мостика от ул. Октябрьская до ул. Советской (к старому военкомату) с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2020 г. | Подготовить смету |
| 23. | Благоустройство территории около Слободо-Туринской детской школы искусств со стороны ул. Кузнецкой | Сабуров Ю. В., 2020 г. |  |