Дума Слободо-Туринского сельского поселения четвертого созыва Слободо-Туринского муниципального района Р Е Ш Е Н И Е

от 05 февраля 2021 года                                                                   №  203

с. Туринская Слобода

Об утверждении перечня наказов избирателей

Слободо-Туринского сельского поселения на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Слободо-Туринского сельского поселения и Положением «Об организации работы с наказами избирателей депутатами Думы Слободо-Туринского сельского поселения», утвержденным решением Думы от 29.11.2013 № 38

Дума Слободо-Туринского сельского поселения

РЕШИЛА: 1. Перечень наказов избирателей принять к исполнению в 2021 году (Приложение к настоящему решению.).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Коммунар» и разместить на официальном сайте администрации Слободо-Туринского сельского поселения и Думы Слободо-Туринского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по работе с наказами избирателей (председатель – Кукарских А. В.)

Председатель Думы                                                   Глава Слободо-Туринского

Слободо-Туринского                                                            сельского поселения

сельского поселения

__________ Ю. В. Сабуров

_________ А. В. Кукарских

Приложение к решению Думы

Слободо-Туринского сельского поселения

от 05.02.2021 № 203

Перечень наказов избирателей Слободо-Туринского сельского поселения

| № п/п | Наказы избирателей согласно решению Думы на 2021 год | Ответственный, сроки исполнения | Информация об исполнении наказов; сумма, потраченная на их исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация станции обезжелезивания (мкрн. «Строителей») | Руководитель МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Мозырев И. Г. (далее – Мозырев И. Г.) | Определена сумма в бюджете 2021 года – 1750,0 тыс. рублей |
| 2. | Ямочный ремонт по ул. Победы с. Туринская Слобода | Зам. главы администрации Слободо-Туринского сельского поселения Назаруков В. А. (далее – Назаруков В. А.), 2021-2022 г. | Ямочный ремонт запланирован на 2020 год, после газификации домов, окончание работ – на 2021 год |
| 3. | Продолжение ремонта дорог по ул. Дегтева и Сабурова с. Туринская Слобода, подготовка сметы | Назаруков В. А. 2021 г. | Запланировано продолжение работ по грейдированию |
| 4. | Завершение ремонта моста Заречная-Набережная в с. Туринская Слобода | Глава Слободо-Туринского сельского поселения Сабуров Ю. В. (далее Сабуров Ю. В.) | Проведены работы по укладке плит на подходе к пешеходному мостику |
| 5. | Комплексное благоустройство территории около домов № 73 и 86 по ул. Советской и по ул. Кузнецкая дома № 3 и 5 в с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., Назаруков В. А. | Повторно сформирована и направлена в Министерство ЖКХ СО заявка на субсидии для благоустройства данных дворовых территорий и парка «Центральный» (ул. Октябрьская). В субсидиях отказано, продолжение работ в 2021 году. По ул. Кузнецкая, 3 будет проведен капитальный ремонт кровли. |
| 6. | Организация автобусного сообщения по райцентру в течение дня | Сабуров Ю. В., руководитель МУАТП «Трэффик» Разбойников С. И. (далее – Разбойников С. И.) | Не выполнено. Ввиду отсутствия дополнительных транспортных средств и убыточности данного маршрута. Полномочия переданы в район, 2020-2021 г.г. |
| 7. | Благоустройство обелиска в с. Храмцово | Назаруков В. А., 2021 г. | К Дню Победы проведен текущий ремонт. |
| 8. | Строительство водопровода в д. Красный Яр, установка колонки, провести индивидуальные разъяснительные работы с населением по подведению водопровода в дома | Мозырев И. Г. | Проведены работы по замене насосов на скважине, ремонт системы очистки воды, ремонт электрооборудования станции очистки, утепление колонок. Установлена колонка по ул. Ленина с. Туринская Слобода |
| 9. | В д. Красный Яр: ремонт дороги на кладбище; грейдирование дорог по переулку, ремонт обвалившейся дороги регионального значения | Назаруков В. А., 2021 г., освещение «Хутор» | Проведено выравнивание дорожного полотна (Макарова гора), ремонт региональной дороги, строительство объездного участка данной дороги. |
| 10. | Продолжение мероприятий по строительству дороги по ул. Октябрьская в с. Храмцово, заявка в программу | Сабуров Ю. В., 2010 г. | Отмежевана, поставлена на учет. Продолжение работ по документации – в 2021 году |
| 11. | Организация парковочного места для посетителей МФЦ | Назаруков В. А., 2021 г. | Работы не выполнены ввиду отсутствия финансовых средств. |
| 12. | Продолжение работ по обеспечению безопасности движения по ул. Первомайской и 2-му Первомайскому пер. в с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2021 г. | Не выполнено. Проведены работы по модернизации уличного освещения, подготовлен проект по ремонту данной дороги, подрядная организация – ООО «Рокада» |
| 13. | Подготовка документов по проектировке ремонта тротуара по ул. Садовой с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2021 год | Проведены частичные ремонтные работы в 2020 г. |
| 16. | В д. Решетникова продолжение ремонта дороги на кладбище | Сабуров Ю. В., 2021 год |  |
| 17. | В д. Овчинникова подобрать место и оборудовать уличное освещение для детской площадки | Назаруков В. А., Разбойников С. И. | Детская площадка запланирована на 2021 год |
| 18. | Проектировка, подготовка документации по строительству тротуара от мкр. «Солнечный» до шк. № 2, освещение этого микрорайона в с. Туринская Слобода. | Сабуров Ю. В., 2021 г. |  |
| 19. | Организация освещения на участке дороги от м-на «Автодеталь до мкр-на «Строителей» | Сабуров Ю. В., 2021 г. |  |
| 20. | Кадастровые работы по участку дороги от ДРСУ до Пожарной части в с. Туринская Слобода | Назаруков В. А., 2021 год | Ведутся кадастровые работы, их завершение запланировано до конца года |
| 21. | Составление сметы по ремонту мостика от ул. Октябрьская до ул. Советской (к старому военкомату) с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2021 г. | Январь-февраль 2021 г. |
| 22. | Благоустройство территории около Слободо-Туринской детской школы искусств со стороны ул. Кузнецкой | Сабуров Ю. В., 2021 г. |  |
| 23. | Оборудование волейбольной площадки около сельского клуба в д. Коржавина | По предложению депутатов – протокол от 28.08.2020 № 27. Контроль – депутат Алипов С. С. |  |
| 24. | Оборудование детской площадки по ул. Парковой | По предложению депутатов – протокол от 24.09.2020 № 28. |  |