Дума Слободо-Туринского сельского поселения четвертого созыва Слободо-Туринского муниципального района Р Е Ш Е Н И Е

от 24 ноября 2021 года                                                                     № 243

с. Туринская Слобода

Об утверждении перечня наказов избирателей

Слободо-Туринского сельского поселения на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Слободо-Туринского сельского поселения и Положением «Об организации работы с наказами избирателей депутатами Думы Слободо-Туринского сельского поселения», утвержденным решением Думы от 02.11.2021 № 238

Дума Слободо-Туринского сельского поселения

РЕШИЛА: 1. Перечень наказов избирателей принять к исполнению в 2022 году (Приложение к настоящему решению.).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Коммунар» и разместить на официальном сайте администрации Слободо-Туринского сельского поселения и Думы Слободо-Туринского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по работе с наказами избирателей (председатель – Кукарских А. В.)

Председатель Думы                                                   Глава Слободо-Туринского

Слободо-Туринского                                                            сельского поселения

сельского поселения

__________ Ю. В. Сабуров

_________ А. В. Кукарских

Приложение к решению Думы

Слободо-Туринского сельского поселения

от 24.11.2021 №  243

Перечень наказов избирателей Слободо-Туринского сельского поселения

| № п/п | Наказы избирателей согласно решению Думы на 2021 год | Ответственный, сроки исполнения | Информация об исполнении наказов; сумма, потраченная на их исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дороги по ул. Победы с. Туринская Слобода | Зам. главы администрации Слободо-Туринского сельского поселения Назаруков В. А. (далее – Назаруков В. А.), 2022 г. | Ямочный ремонт запланирован на 2020 год, после газификации домов, окончание работ – на 2021 год. Сумма заложена в бюджете. |
| 2. | Продолжение ремонта дорог по ул. Дегтева и Сабурова с. Туринская Слобода, подготовка сметы | Назаруков В. А. 2022 г. | Запланировано продолжение работ по грейдированию. Сумма заложена в бюджете. |
| 3. | Завершение ремонта моста Заречная-Набережная в с. Туринская Слобода | Глава Слободо-Туринского сельского поселения Сабуров Ю. В. (далее Сабуров Ю. В.) | Проведены работы по укладке плит на подходе к пешеходному мостику. Сумма заложена в бюджете. |
| 4. | Комплексное благоустройство территории около домов № 73 и 86 по ул. Советской и по ул. Кузнецкая дома № 3 и 5 в с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., Назаруков В. А. 2022 г. | Повторно сформирована и направлена в Министерство ЖКХ СО заявка на субсидии для благоустройства данных дворовых территорий и парка «Центральный» (ул. Октябрьская). В субсидиях отказано, продолжение работ в 2021 году. По ул. Кузнецкая, 3 будет проведен капитальный ремонт кровли. Сумма заложена в бюджете. |
| 5. | Благоустройство обелиска в с. Храмцово | Назаруков В. А., 2022 г. | К Дню Победы проведен текущий ремонт. Сумма заложена в бюджете. |
| 6. | Строительство водопровода в д. Красный Яр, установка колонки, провести индивидуальные разъяснительные работы с населением по подведению водопровода в дома | Мозырев И. Г. | Проведены работы по замене насосов на скважине, ремонт системы очистки воды, ремонт электрооборудования станции очистки, утепление колонок. Установлена колонка по ул. Ленина с. Туринская Слобода. Сумма заложена в бюджете. |
| 7. | В д. Красный Яр: ремонт обвалившейся дороги регионального значения | Назаруков В. А., 2022 г. | Ремонт региональной дороги, строительство объездного участка данной дороги. Сумма заложена в бюджете. |
| 8. | Продолжение мероприятий по строительству дороги по ул. Октябрьская в с. Храмцово, заявка в программу | Сабуров Ю. В., 2022 г. | Отмежевана, поставлена на учет. Продолжение работ по документации – в 2021 году. Сумма заложена в бюджете. |
| 9. | Подготовка документов по проектировке ремонта тротуара по ул. Садовой с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2022 год | Проведены частичные ремонтные работы в 2021 г. Сумма заложена в бюджете. |
| 10. | В д. Решетникова продолжение ремонта дороги на кладбище | Сабуров Ю. В., 2022 год | Сумма заложена в бюджете. |
| 11. | В д. Овчинникова подобрать место и оборудовать уличное освещение для детской площадки | Назаруков В. А., Разбойников С. И. | Детская площадка запланирована на 2022 год. Сумма заложена в бюджете. |
| 12. | Проектировка, подготовка документации по строительству тротуара от мкр. «Солнечный» до шк. № 2. | Сабуров Ю. В., 2022 г. | Сумма заложена в бюджете. |
| 13. | Организация освещения на участке дороги от м-на «Автодеталь до мкр-на «Строителей» | Сабуров Ю. В., 2022 г. | Сумма заложена в бюджете. Выполнить срочно! |
| 14. | Кадастровые работы по участку дороги от ДРСУ до Пожарной части в с. Туринская Слобода | Назаруков В. А., 2022 год | Ведутся кадастровые работы, их завершение запланировано до конца года. Сумма заложена в бюджете. |
| 15. | Составление сметы по ремонту мостика от ул. Октябрьская до ул. Советской (к старому военкомату) с. Туринская Слобода | Сабуров Ю. В., 2022 г. | Смета. Сумма заложена в бюджете. |
| 16. | Благоустройство территории около Слободо-Туринской детской школы искусств со стороны ул. Кузнецкой | Сабуров Ю. В., 2022 г. | Сумма заложена в бюджете. |
| 17. | Оборудование волейбольной площадки около сельского клуба в д. Коржавина | По предложению депутатов – протокол от 28.08.2020 № 27. Контроль – депутат Алипов С. С. | Сумма заложена в бюджете. |
| 18 . | Оборудование детской площадки по ул. Парковой | По предложению депутатов – протокол от 24.09.2020 № 28. | Сумма заложена в бюджете. |